柏宁地王广场2026年幕墙清洗服务合同

合同编号：

发 包 方：东莞市南峰物业管理有限公司长沙分公司

承 包 方：

柏宁地王广场2026年幕墙清洗服务合同

发包方（以下简称甲方）：东莞市南峰物业管理有限公司长沙分公司

承包方（以下简称乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则的基础上，就乙方以包工包料的形式承包柏宁地王广场2026年幕墙清洗服务（以下简称“本服务”）及有关事项协商一致，特签订本合同供双方共同遵守。

一、项目概况

1.1项目地址： 湖南省长沙市岳麓区洋湖街道潇湘南路一段208号柏利大厦 。

1.2承包范围及内容： 柏宁地王广场（柏利大厦）2026年幕墙清洗，包括但不限于：①大厦所有玻璃地方（南北裙楼）；②大厦南北栋外面玻璃下方的大理石墙面（连接处）；③童方城中空玻璃顶（裙楼四楼）；④所有玻璃雨棚以及本合同附件所列内容，具体以甲方指定的为准。

- 服务期限要求

2.1自甲方通知之次日起计 15 个日历天内，乙方完成本服务内容并交付甲方正常使用，其中包括进场准备、清洗作业、完工清场、验收退场全过程。乙方原因延迟工期超过3个日历天的，甲方有权单方解除合同、不付款且委托其他单位继续完成剩余工作。

2.2如遇不可抗力因素或甲方原因延误工期，经甲方同意后顺延工期，否则工期不予顺延。

- 承包方式

3.1包工、包料、包机械设备（含进退场费、运输、装卸搬运及保管等）、包工期、包质量、包安全文明施工、包利润、包管理费、包税金、包风险、包保险、包场地清理、包验收合格、等本合同涉及的全部内容及费用。

3.2清洗外墙所用水、电由甲方负责并承担由此产生的费用，并保证乙方服务期间正常供应。

- 合同价格

4.1本合同为固定总价包干合同，合同总价为人民币          元，此价包括乙方承担合同义务、责任、保险、风险的费用，除合同另有约定外，不作调整。合同总价含税，开具   %增值税专用发票（如税率调整，保持原不含税价不变，税率随国家政策变动）。

4.2乙方确认合同总价为乙方完成本合同所述承包内容的价款，乙方不因作业条件、服务难度及市场价格波动等的任何变化向甲方主张增加价款。

- 付款方式

5.1乙方完成本合同约定的幕墙清洗作业，退场并做好扫尾清洁工作，经甲方验收合格后，甲方一次性向乙方支付合同款项。

5.2乙方每次收取款项时，必须凭甲方认可的等额发票收取（发票内容与合同内容一致），否则甲方有权不付款。甲方以实际收到乙方的请款资料和发票的时间作为付款周期的起始时间，若乙方不能按时请款开票，则付款时间顺延。甲方发现乙方开具假发票的，乙方须书面向甲方承认开具假发票行为并重新开具合法发票，同时乙方须按假发票金额的30%向甲方支付违约金。乙方提供的发票开具单位名称与乙方名称不一致的，甲方有权按乙方提供假发票处理，且同时拒付合同价款并无需承担任何违约责任。

5.3如双方对付款金额产生争议，甲方有权暂缓支付款项且不视为违约，甲方无需向乙方支付违约金或利息。

5.4甲方支付完本合同款项后，视为乙方关于该合同款支付事宜的全部权利全部消灭，乙方不得再基于该合同款支付事宜向甲方提出任何权利主张或追索其他任何费用。

5.5履行本合同过程中，凡甲方收取的款项（包括但不限于：各类押金、保证金、违约金、罚款、垃圾处理费、水电费、代收代缴款项等），乙方只有将款项付至甲方合同中指定的收款账户、且收到甲方开具的收款收据方为完成付款，否则视为甲方未收款。凡甲方收取的款项，乙方不得以现金及其他方式支付给甲方其他人员（包括合同执行联系人、合同签约代表等），合同内甲方收款账户为办理收款的唯一部门，任何个人均无权代为收取任何款项。如甲方账户发生改变，提前通知乙方。

甲方收款账户：

甲方开户名称： 东莞市南峰物业管理有限公司长沙分公司

甲方开户银行： 兴业银行股份有限公司长沙东塘支行

甲方银行开户帐号： 368020100100105587

5.6甲方将合同款汇至以下账户即完成付款：

乙方开户名称：

乙方开户银行：

乙方银行开户帐号：

- 服务质量与验收标准

6.1本合同约定的所有清洗范围，在自然光线充足的条件下（晴天日间），距幕墙1-2米处目测观察，应达到以下标准：

6.1.1玻璃幕墙：通透无瑕，无明显水迹、污迹、胶痕、涂料点、手印及灰尘覆盖；

6.1.2石材/铝板墙面：表面干燥，无清洁剂流淌痕迹，无白斑、色差，无灰垢积存；

6.1.3雨棚/顶棚：无落叶、杂物，排水口通畅，接缝处无明显积灰。

6.2对于可触及部位，甲方有权进行触摸检查，以白手套或白色擦拭布擦拭无明显积灰为合格。

- 双方责任和权利

7.1甲方责任和权利

7.1.1甲方指定 包小燕 为本合同的甲方执行联系人及甲方项目负责人，联系电话：13546911968。未经甲方加盖公章确认，甲方项目负责人及合同执行联系人、签约代表及其他职员均无权代表甲方做出减损、放弃甲方权利、乙方义务、乙方责任的行为，也无权做出增加甲方义务的行为。甲方对乙方发出的业务通知、单据、函件等文件、资料(包括但不限于确认单、联系函等)，须经甲方项目负责人及合同执行联系人签名并加盖甲方公章方为有效，否则为无效文件，仅盖章或者仅签名的文件亦无效。甲方项目负责人及合同执行联系人系唯一有权对乙方该等文件、资料进行签名的主体，该权限具有人身专属性，不得转授权或委托第三方行使。非经甲方项目负责人及执行联系人本人签字确认并加盖甲方公章的文件、资料，甲方均不予认可，对甲方不产生约束力。甲方变更项目负责人、合同执行联系人的，甲方以书面形式通知乙方。

7.1.2对服务进度、服务质量及本合同的执行情况进行监督检查，组织验收。

7.1.3甲方有对乙方的管理权，乙方管理人员必须坚守岗位，在服务现场组织指导工人作业。

7.1.4按本合同约定向乙方支付合同款。

7.1.5对于甲方认为会影响本服务质量或可能会发生安全事故的材料，甲方有权拒绝乙方在本项目上使用。

7.1.6提供贮藏间一间，负责免费安排清洗服务的用水、用电，并保证正常供应。

7.1.7选派人员进行服务质量监督，协助解决现场作业问题，对乙方合理的要求，给予必要的配合。

7.1.8因乙方清洁质量或高空外墙作业安全达不到要求，甲方有权责令停止本服务，若整改仍不达标，甲方有权单方解除合同且不违约。

7.2乙方责任和权利

7.2.1乙方指定     （身份证号码：         ；联系电话：          ）作为其授权代表，在本合同有效期内执行与本合同履行有关的事项。乙方授权代表以乙方的名义处理本合同相关的一切事务，乙方均予以认可并对其行为承担一切责任。乙方更换授权代表的，应在3个工作日前以书面形式通知甲方。

7.2.2乙方对本合同服务质量、操作方式、现场作业及乙方人员安全负完全责任，服务质量须满足甲方需求。

7.2.3严格按照政府主管部门及行业相关规定加强高空作业安全管理。服务期间，乙方人员如发生意外伤害，引发安全事故或伤害他人或损坏甲方财物等，由乙方完全承担所有责任及费用，同时甲方有权单方解除合同且不支付任何款项。

7.2.4在清洗过程中，应提前检查上下楼层窗户是否关闭，如未关闭，及时告知甲方，由甲方派员通知业主。

7.2.5在服务过程中，乙方人员造成任何部位的损坏、变色、乱花或腐蚀等一切后果的，向甲方支付合同总价30%的违约金，违约金不足弥补甲方损失的，甲方有权向乙方索赔。

7.2.6乙方作业人员必须遵守甲方有关管理规定，做到持证出入，接受管理，不得有违法乱纪、盗窃及损害甲方利益的行为，否则乙方承担所有法律责任及损失赔偿。

7.2.7施工现场设置高空作业标志，做好作业现场安全防护措施。

7.2.8乙方在搬运清洁剂等工具及上下作业时，严禁使用客梯，仅能使用货梯。

7.2.9凡是合同范围有变更的，乙方必须无条件配合甲方完成并满足相关要求。凡变更范围及内容必须附有甲方出具的书面依据，方可纳入计费范围，如无适用价格，则甲乙双方另行协商后书面明确。

7.2.10乙方必须服从甲方现场管理。对违反合同、规范事宜，甲方有权对乙方进行处罚及要求乙方整改，乙方拒不整改或整改二次后仍不能满足合同或规范要求的，甲方有权单方终止本合同且不支付任何款项。

7.2.11合同履行期间，与本合同、幕墙清洗相关的一切安全、质量事故由乙方承担所有责任和费用，甲方不承担任何责任和费用。

7.2.12乙方不得将本服务分包或转包给他人，否则甲方有权单方解除合同且不付款，乙方则向甲方承担合同总价50%的违约金。

7.2.13乙方必须做到工完场清；乙方造成的垃圾由乙方负责清理外运。

7.2.14属乙方责任的工作，经甲方安排未完成的，甲方有权单独安排第三方完成并以从乙方合同款中扣除。

7.2.15乙方已充分了解现场实际作业情况，确定合同总价包含处理现场各种因素产生的多次进退场、怠工、误工等不能正常开工情况的费用。

7.2.16合同有效期内，乙方须确保自身持续具备履行合同义务的合法资质资格（尤其须符合政府主管部门的要求），否则甲方有权：①自乙方不具备合法资质、资格之日起，乙方每日向甲方支付违约金人民币伍佰元，直至乙方恢复相关资质、资格；②甲方单方解除合同并收回所有已付款项。

7.2.17乙方须按甲方要求实施安全文明施工措施（比如围挡、防尘、防噪等），相关费用已含于合同总价中。

7.2.18乙方在搬运工具、设置吊篮/吊板、调配及使用清洁剂的过程中，必须采取有效的成品保护措施，包括但不限于：在出入口、通道地面铺设防护布；清洁剂桶下方设置防漏托盘；调整水压力，避免高压水流冲坏密封胶或冲入窗缝。因防护措施不到位造成的污染、损坏，由乙方承担全部修复责任及费用。

7.2.19乙方应在进场前3个工作日内，向甲方书面提交本次服务拟使用的全部清洁剂、保护剂等化学材料的清单及对应的《材料安全数据表》。未经甲方书面确认的材料，不得进入现场使用。甲方有权对现场使用的材料进行抽检，如发现与报备材料不符，视为乙方违约，每次向甲方支付合同总价5%的违约金，并立即更换为合格材料。

- 验收

8.1验收项目包括：

8.1.1本合同约定范围内的清洁质量。

8.1.2乙方退场，场地扫尾清洁工作。

8.1.3乙方在作业过程中，应每日拍摄清洗前后的对比照片或视频，并作为申请验收的资料之一提交甲方备存。对于甲方指定的重点、难点区域，乙方应留存专项影像记录。

8.2本合同清洁作业全部完成后，乙方应首先进行自检，自检合格后向甲方提交书面《验收申请》。甲方在收到申请后3个工作日内组织验收并书面确认。

8.2.1验收合格的，双方签署《验收合格确认书》。

8.2.2验收不合格的，甲方出具书面《整改通知单》，明确不合格事项及整改期限。乙方应在限期内无偿整改完毕，并再次书面申请复验。因乙方整改逾期或复验仍不合格的，适用本合同第十条违约责任。

8.2.3若乙方完成全部作业后7日内未提交书面验收申请，或经甲方通知后拒不配合验收的，视为乙方自动放弃验收权利，甲方有权单方进行验收并出具验收意见，该意见对乙方具有约束力。

8.3本服务质量保证期为15个日历天，自双方签署《验收合格确认书》之日起计算。质保期内，如出现因乙方作业原因导致的污渍残留、划痕、腐蚀等质量问题，乙方应在收到甲方通知后48小时内无偿返工。乙方逾期或拒绝返工的，甲方有权委托第三方处理，费用从乙方合同款中扣除，且乙方应承担合同总价10%的违约金。

- 保险

9.1乙方须为其属下人员、财产、现场各种施工设施、设备、材料购买保险，相关费用已含在本合同约定的合同价格中无需甲方另行支付给乙方。因各种原因导致乙方需要延长保险期所需增加的保险费由乙方自行承担，费用已包含在合同总价内；乙方人员或因乙方原因造成任何事故导致的损失、人身或财产赔偿、补偿等责任和费用由乙方承担。

9.2乙方须对本服务涉及的乙方人员购买人身意外伤害险等保险，相关费用已含于合同总价中甲方无需另行支付给乙方。

9.3无论乙方有无按照本合同约定办理相关保险事宜，乙方人员或因乙方原因导致在本项目范围内发生的伤亡事故，均由乙方承担责任和费用。

9.4乙方应在进场前向甲方提交足额的、覆盖本项目全部作业人员的意外伤害保险单复印件，并保证保险在合同履行期内持续有效。保险到期日应晚于本合同约定的完工日期。如保险期限早于完工日期，乙方应提前办理续保并向甲方提交新保单。乙方未按本条约定的要求提交有效保险单的，甲方有权拒绝乙方进场作业，且不承担任何违约责任。

- 违约责任

10.1乙方如不能按甲方规定的期限完成服务内容并交予甲方验收，每延迟一天，甲方有权向乙方计收500元违约金，延迟三天以上的，甲方有权单方解除合同且不支付合同款。
    10.2由于乙方原因造成本合同服务质量达不到约定的质量标准的，乙方无条件返工且工期不予延长。经甲方验核达不到约定的质量标准的检验批（分项或分部），甲方有权向乙方计收相当于合同总价5%的违约金。

10.3除非本合同另有约定，本合同因一方违约导致提前终止，违约方除按照相关约定承担违约责任外，还应向另一方支付合同约定的合同总额30%的违约金。在乙方违约的情况下，如果乙方支付的违约金不足以补偿甲方遭受的直接损失，则甲方有权另要求乙方就差额部分进行赔偿。本合同项下乙方应承担的违约金或赔偿金，甲方有权从应付乙方的任何款项中直接扣除。

10.4本合同所约定的违约金标准经双方友好协商确定，乙方不得对违约金标准提出任何主张或抗辩。

10.5任意一方未按约定履行义务给对方造成直接损失的，应当承担赔偿责任。

10.6甲方因参与本合同履行而发出、或与乙方达成合意所形成的一切相关文件，均须同时具备甲方公章及法定代表人（或授权代表人）签名，否则均不对甲方产生约束力，除非事后获得甲方另行追认。

10.7在本合同履行过程中，可能因乙方原因造成服务质量、安全文明等无法满足甲方及规范要求的，乙方须提供不属于其责任的证明并得到甲方的书面认可，否则视为乙方违约，全部责任及费用和损失由乙方承担。

- 廉洁条款

11.1乙方在与甲方合作期间（包括本合同招标、签订、履行期间），不得向甲方职员提供请吃、送礼、旅游、色情服务、行贿、回扣或其他好处，如有违反，乙方每次向甲方支付合同总价的10％作为违约金（甲方可从任意一笔合同款中扣款），造成甲方经济或其他损失的，乙方全额赔偿甲方。

11.2甲乙双方管理人员有权拒绝执行合同以外的违法要求。甲方发现乙方向甲方人员或甲方委托的其他人员行贿或输送不正当利益的，甲方有权对乙方进行处罚并单方解除合同，对所发生的工程量/工作量不予结算及不支付费用。

11.3如甲方发现乙方可能存在违反廉洁条款的行为时，甲方有权暂扣违约金/争议金额/处罚款等对应等额的合同款，直至调查完毕后根据调查结果再做处理，甲方暂不付款的行为不视为甲方违约。

- 其它

12.1合同价款及合同条款已考虑疫情或流行疾病的影响，乙方不以此为由要求甲方对合同价款、结算办法等合同条款进行调整，防控措施的一切费用由乙方承担。

12.2本合同关于乙方责任和违约金方面前后写法不一致的，按有利于甲方的条款执行。

12.3甲乙双方不得随意变更或更改合同。本合同未尽事宜，须经双方共同协商作出补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

12.4本合同一经签订，双方应严格遵守，如发生争议，双方应友好协商解决，解决不成，由任一方提交甲方所在地的人民法院诉讼处理。

12.5本合同壹式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，均具同等法律效力。本合同自甲乙双方法人代表或法人委托代理签字、加盖公章（或合同章）之日起生效，乙方履行完合同义务、责任之日起终止。

（以下无正文）

附件：附件一《清洗方案》；

附件二《报价清单》。

甲方(盖章):东莞市南峰物业管理有限公司      乙方(盖章):

长沙分公司

法定代表人或委托代理人：                   法定代表人或委托代理人：

统一社会信用代码：91430104MA4PJ2HE9M       统一社会信用代码：

账  号：368020100100105587                 账  号：

开户行：兴业银行股份有限公司长沙东塘支行   开户行：

地 址：长沙市岳麓区洋湖街道潇湘南路一段    地  址：

208号柏利大厦南栋四楼4012号

电  话：0731-86338633                      电  话:

签约日期：2026年   月   日                 签约地点：广东东莞南城

【甲方人员如有营私舞弊、吃拿卡要等损害乙方合法权益的行为，乙方可拨打投诉专线 4000968086或发邮件至投诉邮箱:zhglzx@nanfeng.cn，也可至广东省东莞市南城街道鸿福路106号南峰中心12楼内控中心办公室面诉。】